AI4SWENG

Proje KPI ve Metrik Referans Dokümanı

D1.1 Project Management Handbook temel alınarak hazırlanmıştır

Sürüm: 1.0  ·  Durum: Teknik doküman

Tarih: 24 Temmuz 2026

Kaynak: D1.1-AI4SWEng-ProjectManagementHandbook.pdf

1. Amaç

Bu doküman, AI4SWEng projesinin resmi Proje Yönetim El Kitabı (D1.1) içinde tanımlanan Key Performance Indicator'ların (KPI) ve iş paketi/görev seviyesi metriklerin tam bir kataloğunu tutar. Amaç, observability sistemimizde hangi telemetri verisinin “gerçek” (proje seviyesinde onaylanmış, hedefi/baseline'ı belirlenmiş) bir KPI'a karşılık geldiğini net bir şekilde izleyebilmektir.

Bu dokümanda her KIO'nun gerçek KPI'ları sisteme entegre edildikçe, ilgili bölümün “Uygulama Durumu” kısmı güncellenecektir. Bu sürümde yalnızca KIO2 (Bug Locate & Fix / LLM Debugger) entegre edilmiştir; diğer KIO'lar (KIO3, KIO4, KIO7 vb.) ileride sırayla ele alınacaktır.

Kapsam notu: Bu sürümde KIO2 için eklenen metrikler, D1.1'deki gerçek KPI tanımlarına/isimlerine/birimlerine göre adlandırılmıştır, ancak değerler hâlâ simüle edilmektedir (gerçek FocusTracer çalıştırmalarından canlı veri çekilmiyor). Gerçek veriye bağlama, ayrı ve daha kapsamlı bir sonraki adım olarak planlanmıştır.

2. Tüm Proje KPI'ları (D1.1 Tablo 8)

Aşağıdaki tablo, D1.1 Bölüm 2.6'da tanımlanan global KPI setinin tamamını içerir. Her KPI için birim, baseline (SotA IDE/SDK referansı) ve AI4SWEng hedefi belirtilmiştir.

| KPI | Tanım | Birim | Baseline | Hedef | İlişkili KIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Code generation speed | Prompt/template başlangıcından 300-500 LOC özelliğin ilk başarılı derlemesine kadar geçen ortalama süre. | % baseline süre | 100% (~100-120 dk) | ≤ 70% (~%30 azalma) | KIO2, KIO3, KIO4, KIO7 |
| 1.2 Issue resolution speed | Kusur tespitinden (CI/CD veya QA) onaylı çözüme ve başarılı merge'e kadar geçen süre. | % baseline süre | 100% (~1.0-1.5 iş günü) | ≤ 70% (~0.7 gün) | KIO2, KIO3, KIO4, KIO7 |
| 2.1 Lifecycle energy reduction | Özellik yaşam döngüsü boyunca tüketilen toplam enerji (eğitim+çıkarım+build/test/deploy). | % baseline enerji | 100% | ≤ 85% (≥%15 azalma) | KIO7, KIO8, KIO10 |
| 2.2 Deployment energy efficiency | Çıkarım/kod-üretimi sırasında verimlilik: token·s⁻¹·W⁻¹. | tokens/s/W | 100% (optimize edilmemiş) | ≥%15 iyileşme | KIO7, KIO8, KIO10 |
| 3.1 Code quality improvement | Okunabilirlik+sürdürülebilirlik+standart uyumu bileşik skoru (Sonar benzeri). | % baseline skor | 100% | ≤ 70% (≥%30 iyileşme) | KIO4, KIO7, KIO9 |
| 3.2 Review score increase | AI-destekli ve geleneksel kod arasında peer-review skor farkı. | % baseline skor | 100% (~3.5/5) | ≤ 120% (~4.2/5) | KIO4, KIO7, KIO9 |
| 4.1 Developer productivity | Geliştirici başına sprint'te tamamlanan görev/özellik sayısı (çalışma saatine normalize). | % baseline verimlilik | 100% (~1 özellik/gün) | ≤ 120% (~1.20 özellik/gün) | KIO1, KIO7, KIO13 |
| 5.1 Time-to-Market (Pilot Feature Release) | Özellik tasarımından test ortamına başarılı dağıtıma kadar geçen süre. | % baseline süre | 100% (~5-7 gün) | ≤ 70% (~3-5 gün) | KIO7, KIO11 |
| 6.1 Bug-fix time | Hata bildiriminden ana dala başarılı merge'e kadar geçen ortalama süre. | % baseline süre | 100% (~8-12 saat) | ≤ 80% (~%20 azalma) | KIO2, KIO7, KIO11 |
| 6.2 Customer-reported issues | Test kullanıcılarının pilot özellik başına bildirdiği ortalama işlevsel/kullanılabilirlik sorunu sayısı. | % baseline oran | 100% (~5 sorun/özellik) | ≤ 80% (~4 sorun/özellik) | KIO2, KIO7, KIO11 |
| 7.1 Annual cost saving | Geliştirici zamanı, test efor ve rework saatleri dahil toplam yıllık maliyet azalması (FTE başına). | % baseline maliyet | 100% (~€100.000/yıl) | ≤ 85% (~€85.000/yıl) | KIO7, KIO8, KIO10 |
| 8.1 Adoption rate | AI4SWEng özelliklerini düzenli kullanan aktif geliştirici/takım yüzdesi. | % kullanıcı | 0% | ≥%50 (2 pilot sprint içinde) | KIO13 |
| 8.2 Active usage & satisfaction | Aktif kullanım yüzdesi + kullanıcı memnuniyet skoru (MOS 1-5). | % / MOS | Kullanım: 0%, MOS: ~3.0/5 | Kullanım ≥%60, MOS ≥ 4.0/5 | KIO13 |
| 8.3 Cross-Architecture Build Success Rate | En az bir heterojen hedef mimaride (FPGA/ARM/RISC-V) otomatik yapılandırmayla derleme/çalıştırma. | Sayı | 0 | ≥ 1 doğrulanmış hedef | KIO8 |
| 9.1 Refactoring reduction | Review/deploy sonrası refactoring eforunda (saat/commit) azalma. | % azalma | 100% (~2-3 saat/özellik) | ≤ 80% (~%25 azalma) | KIO7, KIO9 |
| 9.2 Technical debt reduction | Kod kokusu/karmaşıklık/sürdürülebilirlik ihlallerini düzeltmek için gereken tahmini efor azalması. | % baseline borç | 100% (~1.0-1.2 saat/100 LOC) | ≤ 80% (~%20 azalma) | KIO7, KIO9 |

Kaynak: D1.1, Tablo 8 (“KPIs: Baseline values, reference conditions, and targets”), s. 23-28.

3. WP3 Görev-Seviyesi Metrikleri (AI-SysDev & Testing Automation)

D1.1 Tablo 9, global KPI'ların yanında iş paketi/görev seviyesinde daha ayrıntılı metrikler tanımlar. WP3, doğrudan KIO2'yi (Bug Locate & Fix), KIO7'yi (AI-SysDev) ve KIO11'i (TAT) kapsar; görevler T3.2 (Reverse Execution / Dynamic Slicing) ve T3.3 (Fault Localization) — yani tam olarak FocusTracer'ın yaptığı iş.

| Metrik | Birim | Hedef | WP Aggregate KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Bug-fix time (tespitten doğrulanmış düzeltmeye ortalama süre) | Saat | ≤ %20 azalma | KPI 1.2, 6.x |
| Dynamic slicing success rate (otomatik izole edilen hata yüzdesi) | % | ≥ %85 otomatik hata izolasyonu | KPI 1.2, 6.x |

Kaynak: D1.1, Tablo 9 (“Work Package / Task / Deliverable Level KPIs”), WP3 satırı, s. 33.

4. KIO2 — Bug Locate & Fix / LLM Debugger

D1.1'e göre KIO2, çalışma zamanı izlerini (trace) analiz edip hataları otomatik olarak lokalize eden ve düzeltme öneren bir LLM debugger'dır — mevcut bir debugger'a eklenti olarak bağlanır, IDE/debugging araçlarından runtime trace okur, bir LLM planı üretir ve bir düzeltme/lokalizasyon önerisi uygular. Bu tanım, bizim FocusTracer projemizin (LLM-guided dynamic slicing + XML trace pipeline) yaptığı işin bir kısmı ile örtüşmektedir.

4.1 KIO2'ye bağlı KPI'lar

| KPI | Ölçüm yöntemi (D1.1'e göre) |
| --- | --- |
| KPI 1.2 – Issue resolution speed | Issue tracker (Jira/GitHub Issues) zaman damgalarından otomatik türetilir; kusur tespitinden onaylı çözüme kadar geçen süre, GenAI-destekli ve manuel sprint'ler arasında karşılaştırılır. |
| KPI 6.1 – Bug-fix time | Issue tracker zaman damgaları + repository merge event'lerinden otomatik türetilir. İki kontrollü pilot sprint (~2 hafta) ile baseline ve AI4SWEng-destekli süre karşılaştırılır; hedef ~%20 azalma. |
| KPI 6.2 – Customer-reported issues | İki kısa değerlendirme sprintinde (~2 hafta) test kullanıcı grupları tarafından bildirilen benzersiz issue ticket sayısı, baseline ve AI4SWEng sprint'i arasında karşılaştırılır; hedef ~%20 azalma. |
| WP3 task metriği – Dynamic slicing success rate | Otomatik olarak izole edilen hata yüzdesi; hedef ≥%85. |

4.2 Sisteme entegre edilen metrikler (bu sürüm)

Aşağıdaki dört metrik, kio-simulator/kio_simulator.py içinde yalnızca kio2 için (KIO_REAL_KPI_ROLE=bugfix ortam değişkeni ile) eklenmiştir. İsimlendirme, sözleşmenin (Integration Contract v1.0) dot-notation kuralına (G1) uyar. Değerler bu sürümde hâlâ simülasyondur — D1.1'deki baseline/hedef aralıklarına göre kalibre edilmiştir, gerçek FocusTracer çalıştırmalarından değildir (bkz. Bölüm 5).

| Metrik adı | Tip | Birim | D1.1 KPI | Simülasyon aralığı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kio.bugfix.duration_hours | Histogram | h | KPI 6.1 | 6.0-10.0 saat (baseline 8-12h, hedef ≤%20 azalma referans alınarak) |
| kio.issue.resolution_hours | Histogram | h | KPI 1.2 | 5.0-9.0 saat (baseline ~8-12h, hedef ≤%30 azalma referans alınarak) |
| kio.slicing.success_rate | Histogram | 1 (oran) | WP3 task metriği | 0.75-0.97 (hedef ≥ 0.85 bazen altında kalacak şekilde gerçekçi varyans) |
| kio.issue.customer_reported_count | Counter | 1 | KPI 6.2 | Düşük olasılıkla (~%5 istekte bir) 0-2 artış |

UYGULANDI (kio2)

5. Diğer KIO'lar — Planlanan Entegrasyon

D1.1'de tanımlı diğer KIO'ların (KIO3 – NLP→Formal Requirements, KIO4 – Architecture-to-Code Planner, KIO7 – AI-SysDev, vb.) gerçek KPI'ları bu sürümde entegre edilmemiştir. Sıradaki adım, her KIO için ilgili D1.1 KPI'larının aynı yöntemle (gerçek isim/birim/hedef aralığı, KIO'ya özel env-var ile etkinleştirme) eklenmesidir.

| KIO | Rol (D1.1) | İlişkili KPI'lar | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| KIO3 | NLP → Formal Requirements | KPI 1.1, 3.1 | Planlandı |
| KIO4 | Architecture-to-Code Planner | KPI 1.1, 3.1, 3.2 | Planlandı |
| KIO7 | AI-SysDev | Çoğu KPI ile ortak (1.1, 1.2, 2.x, 3.x, 4.1, 5.1, 6.x, 7.1, 9.x) | Planlandı |

PLANLANDI

6. Revizyon Geçmişi

| Sürüm | Tarih | Değişiklik |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 24 Temmuz 2026 | İlk sürüm: D1.1'deki tüm KPI'lar (Tablo 8) ve WP3 görev metrikleri (Tablo 9) kataloglandı; KIO2'ye özel dört yeni metrik (kio.bugfix.duration_hours, kio.issue.resolution_hours, kio.slicing.success_rate, kio.issue.customer_reported_count) kio-simulator'a eklendi ve dokümante edildi. |

Bu belge canlıdır. Yeni bir KIO'nun gerçek KPI'ları entegre edildikçe Bölüm 5'teki ilgili satır güncellenip yeni bir bölüme taşınacaktır.